Nhóm 2:

* Huỳnh Thị Nhiên
* Huỳnh Bá Đạt
* Trần Chấn Dương

1. Link git: <https://github.com/nhienht/PRJ321_SE1403_Group02_WebsiteSellClothes.git>
2. Lich họp dự kiến

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| stt | Ngày | Địa điểm | Nội dung |
| 1 | 13h -23/6 | Thư viện | Phân chia công việc |
| 2 | 13h- 8/7 | Thư viện | Báo cáo tiến độ các chức năng quản lí |
| 3 | 13h – 20/7 | Thư viện | Kiểm tra lại các chức năng |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Task | Expected complete date | Expected Time Needed (hours) | Members in charge |
|  | Phân tích DB | 10-Jun | 13 | Mọi người |
|  | Phân công công việc | 23-Jun | 2 | Nhiên |
|  | Vẽ DB, xuất SQL | 25-Jun | 3 | Nhiên |
|  | Class Diagram | 25-Jun | 5 | Nhiên, Đạt |
|  | Chức năng đăng kí, đăng nhập | 26-Jun | 5 | Đạt |
|  | Quản lí Đơn hàng | 28-Jun | 5 | Dương |
|  | Quản lí khách hàng | 28-Jun | 5 | Đạt |
|  | Quản lí sản phẩm | 28-Jun | 5 | Nhiên |
|  | Các chức năng của đơn hàg | 19-Jul | 10 | Dương |
|  | Các chức năng của khách hàng | 19-Jul | 10 | Đạt |
|  | Các chức năng của sản phẩm | 19-Jul | 10 | Nhiên |
|  | Doc - chapter 1 | 20-Jul | 2 | Dương |
|  | Doc - chapter 2 | 20-Jul | 2 | Nhien |
|  | Doc - chapter 3 | 20-Jul | 3 | Đạt |
|  | Doc - chapter 4 | 22-Jul | 2 | Dương |
|  | Doc - chapter 5 | 22-Jul | 1 | Nhiên |
|  | PPT | 23-Jul | 3 | Mọi người |
|  | Test và hoàn thành dự án | 25-Jul | 2 | Mọi người |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Task | Expected complete date | Expected Time Needed (hours) | Members in charge | Progress Check |
|  | Phân tích DB | 10-Jun | 13 | Mọi người | Done |
|  | Phân công công việc | 23-Jun | 2 | Nhiên | Done |
|  | Vẽ DB, xuất SQL | 25-Jun | 3 | Nhiên | Done |
|  | Class Diagram | 25-Jun | 5 | Nhiên, Đạt | Done |
|  | Chức năng đăng kí, đăng nhập | 26-Jun | 5 | Đạt | Done |
|  | Quản lí Đơn hàng | 28-Jun | 5 | Dương | Done |
|  | Quản lí khách hàng | 28-Jun | 5 | Đạt | Done |
|  | Quản lí sản phẩm | 28-Jun | 5 | Nhiên | Done |
|  | Các chức năng của đơn hàg | 19-Jul | 10 | Dương |  |
|  | Các chức năng của khách hàng | 19-Jul | 10 | Đạt |  |
|  | Các chức năng của sản phẩm | 19-Jul | 10 | Nhiên |  |
|  | Doc - chapter 1 | 20-Jul | 2 | Dương |  |
|  | Doc - chapter 2 | 20-Jul | 2 | Nhien |  |
|  | Doc - chapter 3 | 20-Jul | 3 | Đạt |  |
|  | Doc - chapter 4 | 22-Jul | 2 | Dương |  |
|  | Doc - chapter 5 | 22-Jul | 1 | Nhiên |  |
|  | PPT | 23-Jul | 3 | Mọi người |  |
|  | Test và hoàn thành dự án | 25-Jul | 2 | Mọi người |  |